**FORMULARIOS**

* **Crear Transportador (2 días hábiles)**
  + Tipo de transportador (Desplegable)
    - Transportador Vertical.
    - Transportador Horizontal.
    - Transmisión Pesada.
  + Nombre de transportador
  + Planta (Desplegable)
* **Agregar Cliente (1 días hábiles)**
  + NIT Cliente
  + Nombre Cliente
  + Nombre Planta
  + Ciudad Planta (Desplegable)
  + Dirección Planta
* **Agregar Plantas (1 días hábiles)**
  + Cliente (Desplegable)
  + Nombre Planta.
  + Ciudad Planta
  + Dirección Planta
* **MAQUETADO DE INTERFACES** (10 días hábiles **sujeto a cambios**)

**Formularios Transportador VERTICAL**

* **Banda** (5 días hábiles **sujeto a cambios**)
* **Cangilón** (3 días hábiles **sujeto a cambios**)
* **Polea Motriz** (5 días hábiles **sujeto a cambios**)
* **Polea Cola** (5 días hábiles **sujeto a cambios**)
* **Empalme** (2 días hábiles **sujeto a cambios**)
* **Tornillos** (2 días hábiles **sujeto a cambios**)
* **Puertas Inspección** (2 días hábiles **sujeto a cambios**)
* **Seguridad** (5 días hábiles **sujeto a cambios**)
* **Condiciones de Carga** (5 días hábiles **sujeto a cambios**)

**FORMULARIOS TRANSPORTADOR HORIZONTAL**

* **Banda** (5 días hábiles **sujeto a cambios**)
* **Polea Cola** (5 días hábiles **sujeto a cambios**)
* **V-Plow** (3 días hábiles **sujeto a cambios**)
* **Condiciones de Carga** (5 días hábiles **sujeto a cambios**)
* **Soporte Carga** (5 días hábiles **sujeto a cambios**)
* **Alineación** (3 días hábiles **sujeto a cambios**)
* **Rodillos Carga** (5 días hábiles **sujeto a cambios**)
* **Polea Motriz** (3 días hábiles **sujeto a cambios**)
* **Limpiador Primario** (3 días hábiles **sujeto a cambios**)
* **Limpiador Secundario** (3 días hábiles **sujeto a cambios**)
* **Limpiador Terciario** (2 días hábiles **sujeto a cambios**)
* **Rodillo Retorno** (3 días hábiles **sujeto a cambios**)
* **Polea de Amarre** (5 días hábiles **sujeto a cambios**)
* **Polea Tensora** (5 días hábiles **sujeto a cambios**)
* **Seguridad** (2 días hábiles **sujeto a cambios**)

**FORMULARIOS TRANSMISIÓN PESADA**

* **Banda** (2 días hábiles **sujeto a cambios**)
* **Polea Conducida** (2 días hábiles **sujeto a cambios**)
* **Polea Motriz** (2 días hábiles **sujeto a cambios**)

**OTROS FORMULARIOS**

* **EDICIÓN DE REGISTROS** (8 días hábiles **sujeto a cambios**)
* **CONFIGURACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO OFFLINE** (30 días hábiles **sujeto a cambios**)
* **CONFIGURACIÓN SERVIDOR LOCAL** (5 días hábiles **sujeto a cambios**)
* **PRUEBAS** (10 días hábiles)